南京大学大学生创新项目周进展报告

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  | 学号 |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |  |
| 指导老师 |  |  |  |  |  |
| 进展报告: |  |  |  |  |  |
| 序号 | 时间 |  | 进展情况 |  |  |
| 1 | 2025 年11 月 需求梳理与选题确认 |  | 围绕高校学生论文阅读、术语理解、文献批判性分析和研究问题梳理等场景，明确项目定位为基于大语言模型与 RAG 的学术论文 AI 辅助阅读平台；初步确定三层架构和主要功能清单。 |  |  |
| 2 | 2025 年12 月 系统架构搭建 |  | 完成 React 前端、Spring Boot 网关和 FastAPI AI 服务的基础工程搭建，确定前端通过 Java `/api` 访问后端、Java 再转发至 Python AI 服务的调用链路。 |  |  |
| 3 | 2026年 1 月 PDF 上传与解析 |  | 接入 GROBID 解析服务，完成 PDF 上传、论文结构解析、标题摘要与正文片段提取的基础流程；前端实现 PDF 预览与论文分析区域的初步展示。 |  |  |
| 4 | 2026 年 2月 RAG 与问答能力 |  | 建立论文片段分块、向量检索和 BM25 混合召回思路，实现基于当前论文上下文的聊天问答和划词术语解释，开始补充会话历史与来源片段字段。 |  |  |
| 5 | 2026 年 3 月第 1 周 逐页翻译与阅读辅助 |  | 实现逐页翻译请求模型、页面翻译状态缓存和翻译面板展示，用户翻页时可自动更新当前页译文，降低英文论文阅读过程中的来回切换成本。 |  |  |
| 6 | 2026 年 3 月第 4 周 批判性阅读与背景知识 |  | 实现批判性阅读面板，围绕贡献、方法、实验、局限和证据来源生成结构化分析；新增背景知识补课模块，根据论文主题和知识水平生成概念图谱与学习路径。 |  |  |
| 7 | 2026 年 4 月第 1 周 引导式学习与深度研究 |  | 完成苏格拉底式学习流程和深度研究任务面板，支持任务创建、轮询、取消和结构化报告展示；在 Python 服务中建立内部工具注册层，统一当前论文检索、文献库检索、论文骨架读取和证据判断等能力。 |  |  |
| 8 | 2026 年 4 月第 4 周至 5 月初 中期整理与演示准备 |  | 整理 README、接口约束、MCP 适配预研和中期材料，补充安全边界说明；准备执行计划书、周进展报告、中期检查表和答辩 PPT，形成可演示的中期版本。 |  |  |