南京大学大学生创新项目周进展报告

项目名称：学术论文 AI 助手（Pixiu Academic Assistant）

项目负责人：【待填写】

学号：【待填写】

项目组成员：【成员 1，学号】；【成员 2，学号】；【成员 3，学号】

指导老师：【待填写】

进展报告：

1. 2026 年 3 月第 1 周  需求梳理与选题确认

围绕高校学生论文阅读、术语理解、文献批判性分析和研究问题梳理等场景，明确项目定位为基于大语言模型与 RAG 的学术论文 AI 辅助阅读平台；初步确定三层架构和主要功能清单。

2. 2026 年 3 月第 2 周  系统架构搭建

完成 React 前端、Spring Boot 网关和 FastAPI AI 服务的基础工程搭建，确定前端通过 Java `/api` 访问后端、Java 再转发至 Python AI 服务的调用链路。

3. 2026 年 3 月第 3 周  PDF 上传与解析

接入 GROBID 解析服务，完成 PDF 上传、论文结构解析、标题摘要与正文片段提取的基础流程；前端实现 PDF 预览与论文分析区域的初步展示。

4. 2026 年 3 月第 4 周  RAG 与问答能力

建立论文片段分块、向量检索和 BM25 混合召回思路，实现基于当前论文上下文的聊天问答和划词术语解释，开始补充会话历史与来源片段字段。

5. 2026 年 4 月第 1 周  逐页翻译与阅读辅助

实现逐页翻译请求模型、页面翻译状态缓存和翻译面板展示，用户翻页时可自动更新当前页译文，降低英文论文阅读过程中的来回切换成本。

6. 2026 年 4 月第 2 周  批判性阅读与背景知识

实现批判性阅读面板，围绕贡献、方法、实验、局限和证据来源生成结构化分析；新增背景知识补课模块，根据论文主题和知识水平生成概念图谱与学习路径。

7. 2026 年 4 月第 3 周  引导式学习与深度研究

完成苏格拉底式学习流程和深度研究任务面板，支持任务创建、轮询、取消和结构化报告展示；在 Python 服务中建立内部工具注册层，统一当前论文检索、文献库检索、论文骨架读取和证据判断等能力。

8. 2026 年 4 月第 4 周至 5 月初  中期整理与演示准备

整理 README、接口约束、MCP 适配预研和中期材料，补充安全边界说明；准备执行计划书、周进展报告、中期检查表和答辩 PPT，形成可演示的中期版本。